PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Nueva aplicación para gestión de Middle Office

Minutas, líneas y operaciones en COBIS Web · Circuito Comités – Middle Office – Riesgos – Comercial

Banco de Valores S.A. (VALO) · Gerencia de Operaciones

Base: relevamiento con Middle Office del 07/10/2026 ("Relevamiento de MiOf") y resumen de Jonathan Domínguez

Participantes del relevamiento: Jonathan Domínguez · Valeria Grollino (Middle Office) · Daniel Semino

Versión 3 · borrador para discusión · Octubre 2026

# 00  Agenda

Contenido de la presentación

| # | Sección | # | Sección |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Resumen ejecutivo | 12 | Módulo F · Renovaciones |
| 02 | Contexto: comités y minutas | 13 | Módulos G y H · Seguimiento y costo de dinero |
| 03 | Circuito actual (AS-IS) | 14 | Módulo I · Cheques |
| 04 | Problemas e impacto | 15 | Módulo J · Reportes y vencimientos |
| 05 | Visión y alcance (TO-BE) | 16 | Reglas de negocio y controles |
| 06 | Módulo A · Pantalla de minutas | 17 | Roles y permisos |
| 07 | Módulo A · Acciones que dispara la aprobación | 18 | Beneficios e indicadores |
| 08 | Módulo B · Alta de líneas | 19 | Plan por fases |
| 09 | Módulo C · Línea USD ajustable en pesos | 20 | Dependencias, riesgos y puntos abiertos |
| 10 | Módulo D · Pantalla de líneas | 21 | Próximos pasos |
| 11 | Módulo E · Operaciones de descubierto |  |  |

# 01  Resumen ejecutivo

Qué proponemos y por qué

Situación actual

La aprobación y la carga de las líneas de crédito dependen hoy de tareas manuales. La minuta que se presenta en comité se arma a mano y, una vez aprobada, Riesgo de Crédito vuelve a cargar la línea en COBIS Trámites. Esa carga recorre después cuatro instancias más de control y aprobación (verificación de la carga, gerente comercial, gerente de Riesgos y CEO), que confirman una decisión que el comité ya tomó.

El resultado es una doble carga de la misma información, demoras entre la decisión del comité y la línea disponible, garantías y excepciones gestionadas fuera del sistema y ninguna vista consolidada de las líneas vigentes.

Qué proponemos

Desarrollar una nueva aplicación para la gestión de Middle Office en COBIS Web, a cargo de Red BI, organizada alrededor de la línea de crédito:

- Minuta en el sistema. La minuta se registra, se versiona durante el comité y se aprueba en la aplicación.

- Una sola aprobación que pone todo en marcha. La aprobación de la minuta dispara automáticamente todas las acciones pertinentes: alta o modificación de la línea, pedido de OK de garantías a Activas, alta simplificada del cliente, notificaciones, firma y archivo.

- Pantalla de líneas. Concentra todas las líneas con lo aprobado, lo consumido y lo disponible, su estado y sus vencimientos.

- Base para operar. Con la línea activa, desde esa misma pantalla se cargan las operaciones (préstamos, descubiertos, renovaciones, prefinanciaciones de exportaciones e importaciones y cheques), que el sistema valida automáticamente contra la línea.

Resultado esperado: lo que aprueba el comité es exactamente lo que queda cargado, sin retipeo ni re-aprobaciones, con trazabilidad completa de cada decisión.

| Objetivo | Resultado esperado | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| Minuta única y digital | La minuta se registra, versiona y aprueba en COBIS Web; deja de ser un documento manual | % de minutas aprobadas en sistema |
| Cero doble carga | La aprobación de la minuta crea o actualiza la línea sin que haya que volver a tipearla | Líneas cargadas manualmente por mes |
| Alta de líneas más rápida | La línea queda activa al aprobarse la minuta; solo los subproductos con garantía esperan el OK de Activas | Horas entre la aprobación del comité y la línea activa |
| Visión consolidada | Todas las líneas con aprobado, consumido, disponible y estado en una sola pantalla | Consultas resueltas sin pedir información por mail |
| Trazabilidad | Historial de minutas, versiones, aprobaciones y forzados | Consultas de auditoría resueltas desde el sistema |

# 02  Contexto: comités y minutas

Cómo se aprueban hoy las líneas de crédito

Las líneas se aprueban por grupo económico; los grupos económicos están definidos en COBIS MIS. A cada comité se va con una minuta que hoy arma a mano Abril Vázquez. Si durante el comité se modifica la propuesta, la minuta se corrige.

|  | Comité de Créditos y Negocios | Subcomité de Créditos y Negocios |
| --- | --- | --- |
| Día | Martes | Viernes |
| Alcance | Todas las líneas en general | Líneas hasta USD 1.000.000 o líneas corporativas hasta $1.000 millones · Solo líneas de ALyC |
| Integrantes | Presidente del banco, directores (Mariela Riusetch, Norberto Matis), gerente de Riesgos, CEO (Cristian Navarro) y gerente comercial que aplique (Raúl Lynch o Rudecindo Roca) | CEO, gerente de Riesgos, equipo Comercial, equipo de Riesgo de Crédito y gerente comercial que aplique |
| Formalización | La sesión se graba | El gerente de Riesgos envía la minuta y el CEO la firma por DocuSign |

Contenido actual de la minuta

- Línea presente y línea propuesta: el monto vigente y el que se somete a aprobación.

- Rating crediticio del cliente o grupo.

- Fecha de revisión de la entidad.

Con el nuevo circuito la minuta suma dos datos obligatorios: oficial y CUIT (ver Módulo A).

# 03  Circuito actual (AS-IS)

Cómo se aprueba y se carga hoy una línea de crédito

Aprobación en comité

| 1 · Minuta Riesgos la arma a mano (hoy la prepara Abril Vázquez) | ► | 2 · Comité / Subcomité Se presenta la propuesta; puede aprobarse, modificarse o rechazarse | ► | 3 · Ajuste de la minuta Si el comité modifica la propuesta, la minuta se corrige a mano | ► | 4 · Formalización Comité: sesión grabada · Subcomité: firma del CEO por DocuSign | ► | 5 · Envío La minuta aprobada queda en Riesgo de Crédito para su carga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Carga de la línea en COBIS Trámites

| 1 · Riesgo de Crédito Carga la línea a mano a partir de la minuta | ► | 2 · Control de la carga Riesgo de Crédito verifica que la carga coincida con la línea aprobada | ► | 3 · Gerente comercial Aprueba (Raúl Lynch o Rudecindo Roca, según el caso) | ► | 4 · Gerente de Riesgos Aprueba | ► | 5 · CEO Aprobación final; la línea queda disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Del lado de Riesgos, el ruteo de las líneas lo realiza Agustín Sotz.

Puntos críticos

- Doble trabajo: la información de la línea se escribe dos veces, primero en la minuta y después en COBIS.

- Doble aprobación: una línea ya aprobada en comité vuelve a pasar por tres aprobaciones sobre la carga.

- Garantías fuera del sistema: si la línea requiere garantía, el OK de Activas y las excepciones se gestionan por fuera.

# 04  Problemas e impacto

Puntos de dolor en la aprobación y carga de líneas, y cómo los resuelve el proyecto

| Problema | Impacto | Respuesta del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Minuta armada a mano, fuera del sistema | Dependencia de una persona y ningún historial de lo propuesto y lo aprobado | Módulo A: pantalla de minutas con aprobación en el sistema |
| Cambios del comité corregidos a mano | Riesgo de que la minuta final no refleje lo que se decidió | Módulo A: cada cambio queda guardado como una nueva versión |
| La línea se vuelve a tipear en COBIS | Doble carga y riesgo de error entre lo aprobado y lo cargado | Módulos A y B: la aprobación crea la línea automáticamente |
| Cinco pasos secuenciales de carga y aprobación | Demora entre la decisión del comité y la línea disponible | La aprobación del comité es la única aprobación; se elimina la re-aprobación de la carga |
| Garantías dependen del OK de Activas sin excepción formal | Líneas completas frenadas por un solo subproducto, o excepciones informales | Módulo B: solo quedan pendientes los subproductos con garantía; el resto se activa con la aprobación. Forzado por gerente de Riesgos o CEO, con regularización |
| Clientes que no están en COBIS MIS | Hay que dar de alta al cliente antes de poder cargar la línea | Módulo B: alta simplificada con CUIT, razón social y rating |
| Líneas en USD sin ajuste por tipo de cambio | El valor en pesos de la línea queda desactualizado | Módulo C: actualización automática según el tipo de cambio |
| No hay una vista única de las líneas | Para saber el consumo, el disponible o el vencimiento de una línea hay que buscar en distintos lugares | Módulo D: pantalla de líneas con aprobado, consumido, disponible y estado |

Los problemas propios de la operatoria (descubiertos, renovaciones y cheques) se tratan en los módulos E a J.

# 05  Visión y alcance (TO-BE)

El eje del proyecto es la línea de crédito

| 1 · Minuta Se registra en la pantalla de minutas | ► | 2 · Aprobación El comité aprueba en el sistema | ► | 3 · Acciones automáticas Alta de la línea, OK de garantías, alta del cliente, firma y avisos | ► | 4 · Línea activa Disponible en COBIS, por grupo económico | ► | 5 · Pantalla de líneas Aprobado, consumido, disponible, estado y vencimientos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Módulos del núcleo: la línea de crédito

| # | Módulo | Qué incluye | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pantalla de minutas y aprobación | Registro de la minuta, versiones durante el comité, aprobación en el sistema y disparo automático de acciones | Nuevo requerimiento |
| B | Alta de líneas | Validación contra COBIS MIS, alta simplificada, gestión de garantías y forzado | Relevamiento 07/10 |
| C | Línea en USD ajustable en pesos | Actualización de la línea general según el tipo de cambio | Relevamiento 07/10 |
| D | Pantalla de líneas | Vista de todas las líneas con aprobado, consumido, disponible, estado y vencimientos | Nuevo requerimiento |

Dependencia: una línea cargada y activa es la condición para operar. Recién con la línea dada de alta se pueden cargar operaciones desde la pantalla de líneas, y esas operaciones se validan contra ella.

Módulos que se apoyan en la línea activa

| # | Módulo | Qué incluye |
| --- | --- | --- |
| E | Operaciones de descubierto | Carga guiada, valores por defecto, tasa mínima, fraccionamiento, full numerales y garantías |
| F | Renovaciones | Renovación total o con cambio de importe, y operación nueva |
| G | Pantalla de seguimiento | Acuerdos ruteados por día y estado, filtro por cliente, exportación |
| H | Costo de dinero | Mesa carga y actualiza las tasas mínimas |
| I | Cheques | Endoso, verificación, liquidación, revisión de pendientes y preliquidación |
| J | Reportes y vencimientos | Visor de vencimientos de préstamos y acuerdos con estado de cuota y comprobante |

# 06  Módulo A · Pantalla de minutas

Registrar, versionar y aprobar la minuta dentro de COBIS Web

Objetivo. Que la minuta deje de ser un documento armado a mano y pase a ser un registro del sistema, con su historial, su aprobación y las acciones que esa aprobación desencadena.

Datos de la minuta

| Dato | Detalle | Origen |
| --- | --- | --- |
| CUIT y razón social | Identifica al cliente; con el CUIT se busca el grupo económico en COBIS MIS | Obligatorio · relevamiento |
| Grupo económico | Se completa automáticamente desde COBIS MIS; si no existe, se marca para alta simplificada | Automático |
| Oficial | Define qué gerente comercial aprueba (Raúl Lynch o Rudecindo Roca) | Obligatorio · relevamiento |
| Línea presente | Se trae de COBIS si el cliente ya tiene línea | Automático |
| Línea propuesta | Monto, moneda, subproductos y si es USD ajustable en pesos | Carga |
| Rating crediticio y fecha de revisión | Datos actuales de la minuta | Carga |
| Garantías | Si la línea requiere garantía y de qué tipo | Carga |
| Instancia | Comité (martes) o subcomité (viernes); se sugiere según monto y tipo de línea | Sugerido por el sistema |

Ciclo de vida de la minuta

| Borrador Lo carga Riesgos; se puede editar libremente | ► | En comité Se presenta; los cambios se guardan como nueva versión | ► | Aprobada / Modificada Se registra la decisión y quién aprobó | ► | Rechazada Queda en el historial con el motivo | ► | Ejecutada Se completaron las acciones automáticas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cada versión queda guardada: se puede ver qué se propuso, qué se modificó en el comité y qué se aprobó finalmente.

# 07  Módulo A · Acciones que dispara la aprobación

Aprobar la minuta en el sistema genera todas las acciones pertinentes

| # | Acción automática | Cuándo se dispara | Resultado / destinatario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta o modificación de la línea en COBIS por grupo económico | Siempre que la minuta se aprueba | Línea creada con el monto, moneda, subproductos y fecha de revisión aprobados; sin carga manual |
| 2 | Alta simplificada del cliente | El CUIT no está en COBIS MIS | Cliente creado con CUIT, razón social y rating; queda marcado para completar |
| 3 | Pedido de OK de garantía a Activas | Algún subproducto de la línea requiere garantía | Solo los subproductos que requieren garantía quedan "pendientes de garantía" hasta que Activas la regularice; el resto se impacta con la aprobación del comité |
| 4 | Habilitación de forzado | La garantía está pendiente y hay urgencia | El gerente de Riesgos o el CEO pueden forzar el alta del subproducto pendiente; queda una tarea de regularización para Activas |
| 5 | Asignación del aprobador comercial | Según el oficial de la minuta | Queda registrado quién aprobó por Comercial (Raúl Lynch o Rudecindo Roca) |
| 6 | Firma por DocuSign | Minutas del subcomité | Se envía al CEO para firma y el documento firmado se archiva junto a la minuta |
| 7 | Configuración de línea USD ajustable | La línea se aprobó en dólares ajustable en pesos | Se activa la actualización por tipo de cambio (Módulo C) |
| 8 | Notificaciones | Al aprobar y al completar cada acción | Middle Office, Riesgo de Crédito, oficial y gerente comercial reciben aviso |
| 9 | Habilitación para operar | La línea quedó activa | La línea aparece en la pantalla de líneas (Módulo D) y ya se pueden cargar operaciones |
| 10 | Registro de auditoría | Siempre | Quién aprobó, cuándo, qué versión y qué acciones se ejecutaron o fallaron |

A validar: la lista de acciones es una propuesta inicial armada a partir del relevamiento; hay que confirmarla con Riesgos, Middle Office y Red BI.

# 08  Módulo B · Alta de líneas

Qué pasa con la línea después de la aprobación de la minuta

| 1 · Minuta aprobada Con oficial y CUIT (Módulo A) | ► | 2 · Validación MIS ¿El cliente está en COBIS MIS? | ► | 3 · Carga Carga automática; ajustes de Riesgos si hace falta | ► | 4 · Garantía Los subproductos con garantía esperan el OK de Activas | ► | 5 · Alta Sin garantía: activos con la aprobación · Con garantía: al regularizarse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escenarios

| Escenario | Qué hace el sistema | Quién interviene |
| --- | --- | --- |
| Cliente en COBIS MIS, sin garantía | Carga la línea y la da de alta directamente | Ninguno (automático) |
| Cliente en COBIS MIS, con subproductos que requieren garantía | Los subproductos que no requieren garantía se impactan con la aprobación del comité. Solo los que requieren garantía quedan pendientes hasta que Activas la regularice; con el OK se dan de alta | Activas |
| Garantía pendiente con urgencia | Pantalla para forzar el alta del subproducto pendiente; queda registrada la excepción y la tarea de regularización | Gerente de Riesgos o CEO; luego Activas |
| Cliente no está en COBIS MIS | Alta simplificada detectando CUIT, razón social y rating; luego sigue el circuito normal | Oficial / Riesgos |

Antes y después

| Hoy | Con el proyecto |
| --- | --- |
| Riesgo de Crédito tipea la línea a partir de la minuta | La línea se genera desde la minuta aprobada |
| Se verifica que la carga coincida con lo aprobado | No hace falta: los datos vienen de la misma minuta |
| Tres aprobaciones posteriores (comercial, Riesgos, CEO) | La aprobación del comité queda registrada en la minuta |
| Garantías y excepciones fuera del sistema | Solo quedan pendientes los subproductos con garantía; forzado con auditoría |

# 09  Módulo C · Línea en USD ajustable en pesos

La línea general se actualiza en función del tipo de cambio

Hay líneas aprobadas en dólares que se consumen en pesos. La línea general tiene que ir actualizándose según el tipo de cambio, para que el consumo y los controles reflejen el valor vigente.

Comportamiento esperado

- La minuta indica que la línea es en USD ajustable en pesos.

- El sistema recalcula el equivalente en pesos de la línea con el tipo de cambio de referencia.

- El consumo y el control de exceso de línea usan el valor actualizado.

- La pantalla de líneas muestra el monto en USD, el tipo de cambio aplicado y el equivalente en pesos.

Preguntas para Accusys

- ¿COBIS ya soporta líneas en una moneda con consumo en otra?

- ¿Qué tipo de cambio se usa (BNA, A3500, Mesa) y con qué frecuencia se actualiza?

- ¿Qué pasa si una suba del tipo de cambio deja la línea excedida: bloquea nuevas operaciones o solo alerta?

- ¿Cómo impacta en el control del 15% de la RPC?

Dependencia: requiere definición técnica de Accusys antes de estimar.

# 10  Módulo D · Pantalla de líneas

Punto de consulta de todas las líneas y punto de inicio de todas las operaciones

Objetivo. Reunir en una sola pantalla todas las líneas de crédito vigentes, con lo aprobado, lo consumido, lo disponible, su estado y sus vencimientos. La pantalla cumple dos funciones:

- Visualización: Middle Office, Riesgos y Comercial consultan en un solo lugar la situación de cada línea y de cada grupo económico.

- Inicio de la carga de operaciones: toda operación se inicia desde aquí, sobre la línea elegida. Así cada operación nace asociada a su línea y los controles de disponible, fraccionamiento y tasa se aplican desde el primer momento.

Qué muestra

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente y grupo económico | Razón social, CUIT y grupo económico (COBIS MIS) |
| Línea | Producto y subproductos, moneda (incluida USD ajustable en pesos), minuta que la aprobó y fecha de revisión |
| Aprobado / consumido / disponible | Monto de la línea, lo usado por las operaciones vigentes y lo que queda disponible |
| Fraccionamiento | Uso del grupo económico respecto del 15% de la RPC del banco, con alerta al acercarse al límite |
| Vencimientos | Vencimiento de la línea y de las operaciones asociadas |
| Estado | Por subproducto: activo, pendiente de garantía, forzado pendiente de regularizar, vencido o por revisar |
| Operaciones vigentes | Detalle de los préstamos, descubiertos, prefinanciaciones y cheques que consumen la línea |

# 10  Módulo D · Carga de operaciones desde la pantalla de líneas

La pantalla de líneas no es solo de consulta: es el punto de inicio de toda la operatoria

Qué se puede hacer desde la pantalla

| Acción | Resultado |
| --- | --- |
| Cargar operación de préstamo | Abre la carga del préstamo con el cliente, la línea y el disponible ya completos |
| Cargar prefinanciación de exportaciones e importaciones | Abre la carga de la operación de comercio exterior sobre la línea elegida |
| Cargar operación de descubierto | Abre la carga (Módulo E) con el cliente, la línea, el vencimiento y el disponible ya completos |
| Renovar una operación | Abre la renovación (Módulo F) sobre la operación vigente elegida |
| Descontar cheques | Abre el circuito de cheques (Módulo I) sobre la línea |
| Ver la minuta y el historial | Acceso a la minuta aprobada, sus versiones y las acciones ejecutadas |
| Filtrar y exportar | Por cliente, CUIT, grupo, oficial, producto, estado o vencimiento; exportar a Excel |

Reemplaza la pantalla de consumido de línea actual: deja de ser solo de consulta y pasa a ser el punto de entrada de toda la operatoria. El circuito de préstamos y de prefinanciaciones queda por relevar.

# 11  Módulo E · Operaciones de descubierto

De la carga manual a la carga guiada y controlada

| 1 · Inicio Desde la pantalla de líneas (Módulo D), sobre la línea elegida | ► | 2 · Datos Trae vencimiento de la línea y monto total del subproducto | ► | 3 · Tipo Renovación u operación nueva; full numerales o no | ► | 4 · Validaciones Línea, 15% de la RPC y tasa mínima de Mesa | ► | 5 · Garantía Si lleva, OK de Activas | ► | 6 · Alta Alta del acuerdo (y de la garantía) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Detalle funcional

| Tema | Hoy | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Inicio de la carga | Middle Office carga desde cero y envía a Riesgos | Desde la pantalla de líneas (Módulo D): se elige la línea y se abre la carga con el cliente, la línea y el disponible ya completos |
| Vencimiento y monto | Se ingresan a mano | Trae el vencimiento de la línea y, por defecto, el monto total del subproducto elegido (editable) |
| Tasa | Sin validación | Valida que la tasa sea superior a la tasa mínima cargada por Mesa (Módulo H) |
| Fraccionamiento | Lo controla un analista de Riesgos | Control automático: la suma de operaciones no supera la línea del grupo y el grupo no supera el 15% de la RPC del banco |
| Full numerales | Sin distinción | Se elige si es full numerales; se consumen primero esos acuerdos (p. ej. C1 a C5) y después los sin full numerales (C6 a C9) |
| Garantías | Fuera del circuito | Se carga la garantía, va al OK de Activas y, aprobada, se rutea dando de alta la garantía y el acuerdo |
| Ruteo a Riesgos | Siempre | Solo cuando una validación no se cumple (excepción) |

Si una validación falla, la operación no se rechaza en silencio: el sistema muestra el motivo y permite enviarla a Riesgos como excepción (a confirmar).

# 12  Módulo F · Renovaciones

Dos universos: renovación u operación nueva · dos tipos de renovación

|  | Renovación | Operación nueva |
| --- | --- | --- |
| ¿Se puede cursar con otra vigente? | Sí: se permite cursar la nueva operación estando la anterior vigente | No: no se permite si hay otra vigente del mismo tipo de descubierto |
| Qué hace el sistema | Considera el vencimiento y la forma de liquidación de intereses de la anterior; da de baja la anterior y activa la nueva | Alta normal con todas las validaciones del Módulo E |
| ¿Pasa por Riesgos? | No, ya está aprobada con la línea | Solo si falla alguna validación |

Tipo de renovación: el usuario elige cuál está realizando

|  | Renovación total | Renovación con cambio de importe |
| --- | --- | --- |
| Qué es | Se renueva la operación por el mismo importe | Se renueva la operación por un importe distinto al de la anterior |
| Importe menor | — | Se renueva por el nuevo importe; no requiere control adicional de línea |
| Importe superior | — | El sistema controla que haya línea disponible para la diferencia en dos momentos: al cargar la renovación y al momento de la adjudicación |
| Controles | Línea vigente y tasa mínima | Línea vigente, tasa mínima y, si el importe es superior, línea disponible en la carga y en la adjudicación |

Por qué dos controles: entre la carga y la adjudicación pueden cursarse otras operaciones del mismo grupo económico que consuman la línea. Volver a controlar al adjudicar evita que la renovación termine excediendo la línea.

Ejemplo

Un cliente tiene un acuerdo de $100 millones que vence el viernes y una línea con $30 millones disponibles. El miércoles, Middle Office carga desde la pantalla de líneas una renovación con cambio de importe por $120 millones: el sistema verifica que la diferencia de $20 millones entre en el disponible. El viernes, al adjudicar, vuelve a verificar el disponible; si mientras tanto otra operación consumió la línea y ya no alcanza, la renovación no se adjudica por ese importe.

Ejemplo ilustrativo con montos ficticios.

# 13  Módulos G y H · Seguimiento y costo de dinero

Visibilidad del circuito y tasas mínimas

Módulo G · Pantalla de seguimiento de acuerdos

| Funcionalidad | Detalle |
| --- | --- |
| Acuerdos ruteados por día | Lista de los acuerdos cargados en el día con su estado: cargado, en Riesgos, pendiente de garantía, aprobado, dado de alta, rechazado |
| Filtro por cliente | Búsqueda por cliente, CUIT o grupo económico (y por fecha y estado, propuesto) |
| Exportar | Extraer la vista como reporte (Excel) |
| Minutas (propuesto) | Vista de minutas por estado y de las acciones automáticas pendientes o con error |

Módulo H · Costo de dinero

| Funcionalidad | Detalle |
| --- | --- |
| Carga de tasas mínimas | Mesa carga y actualiza en el sistema las tasas mínimas |
| Uso | La carga de operaciones (Módulo E) valida que la tasa sea superior a la tasa mínima vigente |
| Historial (propuesto) | Se guarda quién cambió la tasa y desde cuándo rige, para auditar operaciones pasadas |

# 14  Módulo I · Cheques

Descuento de cheques sobre una línea aprobada

| 1 · Línea El cliente tiene línea vigente | ► | 2 · Endoso El cliente endosa todos los cheques a favor de VALO | ► | 3 · Verificación Corre el proceso de verificación de aceptación (desarrollado por Martín) | ► | 4 · Liquidación Con OK, Middle selecciona los cheques y los liquida | ► | 5 · Pendientes Riesgos revisa; si no da el OK se rechaza el endoso | ► | 6 · Preliquidación Se carga la tasa y el cliente da el OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reglas

- Solo se pueden descontar cheques de clientes con línea vigente.

- Los cheques con OK del proceso de verificación los liquida directamente Middle Office.

- Los cheques pendientes van a Riesgos: si los aprueba, siguen el proceso; si no, se rechaza el endoso.

- La tasa cargada debe respetar la tasa mínima de Mesa (Módulo H).

- El cliente confirma la preliquidación antes de la liquidación final.

A confirmar: si el consumo de los cheques descontados se imputa a la misma línea y entra en el control del 15% de la RPC.

# 15  Módulo J · Reportes y vencimientos

Visor para el seguimiento diario

| Funcionalidad | Detalle | Usuario |
| --- | --- | --- |
| Visor de vencimientos de préstamos | Préstamos que vencen, por fecha, con el estado de la cuota que vence | Middle Office / Comercial |
| Visor de vencimientos de acuerdos | Acuerdos de descubierto próximos a vencer, para anticipar renovaciones | Middle Office / Comercial |
| Estado de la cuota | Pagada, pendiente o vencida | Middle Office |
| Comprobante | Imprimir el comprobante desde el visor | Middle Office |
| Consumo de línea (propuesto) | Línea aprobada, consumida y disponible por grupo económico | Riesgos / Comercial |

# 16  Reglas de negocio y controles

Validaciones que el sistema debe asegurar

| Regla | Dónde aplica | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| Datos obligatorios de la minuta | Minuta | No se puede aprobar sin oficial y CUIT |
| Aprobación = acción | Minuta | La aprobación dispara las acciones automáticas; si alguna falla, queda pendiente y visible |
| Aprobador comercial | Minuta / línea | Se determina según el oficial de la minuta |
| Instancia de aprobación | Minuta | Subcomité: hasta USD 1.000.000, corporativas hasta $1.000 millones o líneas de ALyC; el resto, comité |
| Límite por grupo económico | Operación | Ningún grupo supera el 15% de la RPC del banco |
| Consumo de línea | Operación | La suma de operaciones del grupo no supera la línea aprobada |
| Tasa mínima | Operación / cheques | La tasa es superior a la tasa mínima cargada por Mesa |
| Orden de consumo | Acuerdos | Primero full numerales (C1–C5), luego sin full numerales (C6–C9) · rango a confirmar |
| Unicidad | Operación nueva | No puede haber otra vigente del mismo tipo de descubierto |
| Renovación | Operación renovada | Baja de la anterior y alta de la nueva sin pasar por Riesgos |
| Tipo de renovación | Operación renovada | Se elige si es total o con cambio de importe |
| Renovación con aumento | Operación renovada | Si el importe es superior, controla línea disponible al cargar y al adjudicar |
| Origen de la operación | Pantalla de líneas | Toda operación se inicia desde una línea vigente |
| Garantía en la línea | Subproductos de la línea | Solo los subproductos que requieren garantía quedan pendientes hasta el OK de Activas (salvo forzado por gerente de Riesgos o CEO, con regularización); los demás se impactan con la aprobación del comité |
| Garantía en la operación | Operación | Alta del acuerdo condicionada al OK de Activas sobre la garantía cargada |
| Auditoría | Todo el circuito | Cada aprobación, forzado y cambio de tasa queda registrado con usuario y fecha |

# 17  Roles y permisos

Quién hace qué en el nuevo circuito

| Acción | Middle Office | Riesgo de Crédito | Gte. Riesgos | CEO | Gte. Comercial / Oficial | Activas | Mesa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear / editar minuta (borrador) |  | ● | ○ |  |  |  |  |
| Aprobar minuta |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| Firmar minuta subcomité (DocuSign) |  |  |  | ● |  |  |  |
| Forzar alta con garantía pendiente |  |  | ● | ● |  |  |  |
| OK de garantía |  |  |  |  |  | ● |  |
| Cargar operación de préstamo | ● |  |  |  |  |  |  |
| Cargar prefinanciación de expo / impo | ● |  |  |  |  |  |  |
| Cargar operación de descubierto | ● |  |  |  |  |  |  |
| Revisar excepciones de operaciones |  | ● | ○ |  |  |  |  |
| Liquidar cheques | ● |  |  |  |  |  |  |
| Revisar cheques pendientes |  | ● |  |  |  |  |  |
| Cargar tasas mínimas |  |  |  |  |  |  | ● |
| Consultar pantalla de líneas | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Consultar seguimiento y reportes | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |

● responsable · ○ participa o consulta. Matriz propuesta para validar con las áreas.

Otros actores: Red BI (desarrollo en COBIS Web) · Accusys (línea en USD ajustable en pesos) · Sistemas / Operaciones, Daniel Semino y Jonathan Domínguez (relevamiento, coordinación y seguimiento).

# 18  Beneficios e indicadores

Qué gana el banco y cómo lo vamos a medir

| Beneficio | Descripción | Indicador propuesto |
| --- | --- | --- |
| Menos tiempo de alta de líneas | De cinco pasos manuales a una aprobación con acciones automáticas | Horas entre la aprobación del comité y la línea activa |
| Menos errores de carga | La línea sale de la misma minuta aprobada | Correcciones de líneas por mes |
| Cumplimiento regulatorio | El 15% de la RPC se controla en cada operación | Operaciones bloqueadas o en excepción por fraccionamiento |
| Precio correcto | Ninguna operación por debajo del costo de dinero | Operaciones con tasa por debajo de la mínima (meta: 0) |
| Menos carga en Riesgos | Riesgos solo ve excepciones | Operaciones revisadas por Riesgos / total |
| Trazabilidad y auditoría | Historial de minutas, versiones, aprobaciones y forzados | Consultas de auditoría resueltas desde el sistema |

# 19  Plan por fases

Propuesta de priorización para validar con las áreas

| Fase | Módulos | Entregables | Por qué en este orden |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Minutas y líneas | A (minutas) · B (alta de líneas) · H (costo de dinero) | Pantalla de minutas, aprobación con acciones automáticas, alta de líneas con garantías y forzado, carga de tasas mínimas | Es la base: sin minuta digital y sin línea cargada no se pueden automatizar los controles de operaciones |
| Fase 2 · Operaciones | D (pantalla de líneas) · E (descubiertos) · F (renovaciones) · G (seguimiento) | Pantalla de líneas como punto de entrada, carga guiada con validaciones, renovaciones total y con cambio de importe, pantalla de acuerdos ruteados | Mayor volumen operativo y elimina el control manual de fraccionamiento |
| Fase 3 · Complementos | I (cheques) · J (reportes) · C (USD ajustable) | Circuito de cheques, visor de vencimientos, línea USD ajustable | Dependen de definiciones externas (Accusys) o reutilizan procesos existentes |

Nota: la división en fases es una propuesta para discusión; no surgió del relevamiento. Fechas y esfuerzos a estimar con Red BI.

# 20  Dependencias, riesgos y puntos abiertos

Lo que hay que definir antes de desarrollar

| Riesgo / dependencia | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Capacidad y plazos de Red BI | Demora de todo el proyecto | Priorizar por fases y acordar cronograma por módulo |
| Definición de Accusys sobre la línea USD | Bloquea el Módulo C | Consultar ya; dejarlo para la fase 3 |
| Calidad de los grupos económicos en COBIS MIS | Controles de fraccionamiento incorrectos | Depurar grupos antes de activar el control |
| Tiempo de respuesta de Activas | Subproductos pendientes de garantía | Forzado con regularización y alerta de pendientes |
| Cambio de hábito en comités | La minuta se sigue armando por fuera | Definir que solo vale la minuta aprobada en sistema |

Puntos abiertos

- Quién registra en el sistema la aprobación durante el comité (el borrador lo carga Riesgos).

- Lista definitiva de acciones automáticas de la aprobación y qué pasa si una falla.

- Relevar el circuito de carga de préstamos y de prefinanciaciones de exportaciones e importaciones desde la pantalla de líneas.

- Rango definitivo de acuerdos con y sin full numerales (C1–C5 / C6–C9 es un ejemplo).

- Criterios y auditoría del forzado de alta por gerente de Riesgos o CEO.

- Cálculo de la RPC usada en el control del 15% y su frecuencia de actualización.

- Alcance de "todo lo que está en Trámites y Gestión pase por COBIS Web": confirmar si incluye otros productos.

Pendiente: contrastar con la transcripción de la reunión del 07/10, que hay que descargar desde Teams.

# 21  Próximos pasos

Para avanzar con el proyecto

| # | Acción | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar esta presentación con Middle Office y Riesgos (incluida la transcripción del 07/10) | Daniel Semino / Jonathan Domínguez |
| 2 | Definir con Riesgos el diseño de la pantalla de minutas y la lista de acciones automáticas | Riesgos / Sistemas |
| 3 | Cerrar los puntos abiertos de la sección 20 | Middle Office / Riesgos / Mesa |
| 4 | Presentar el alcance a Red BI y pedir estimación por módulo | Sistemas |
| 5 | Consultar a Accusys por la línea en USD ajustable en pesos | Sistemas |
| 6 | Acordar priorización por fases y cronograma | Gerencia de Operaciones / Comercial / Riesgos |