PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Gestión de Líneas y Operaciones de Descubierto en COBIS Web

Automatización del circuito Middle Office – Riesgos – Comercial

Banco de Valores S.A. (VALO) · Gerencia de Operaciones

Base: relevamiento con Middle Office del 07/10/2026 ("Relevamiento de MiOf") y resumen de Jonathan Domínguez

Participantes del relevamiento: Jonathan Domínguez · Valeria Grollino (Middle Office) · Daniel Semino

Versión borrador para discusión · Octubre 2026

# 01  Resumen ejecutivo

Qué proponemos y por qué

Hoy el alta de líneas de crédito y de operaciones de descubierto se gestiona por COBIS Trámites con minutas armadas a mano, cargas manuales de Middle Office y controles de fraccionamiento que realiza un analista de Riesgos porque COBIS no controla por grupo económico.

El proyecto propone llevar todo el circuito a COBIS Web (desarrollo a cargo de Red BI), con alta de líneas desde la minuta aprobada, controles automáticos de línea, tasa y fraccionamiento, gestión de garantías con Activas, renovaciones automáticas y pantallas de seguimiento y reportes.

| Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Eliminar cargas manuales y retrabajo | La línea se da de alta a partir de la minuta aprobada, con oficial y CUIT |
| Controles automáticos | Validación de línea por grupo económico, límite del 15% de la RPC y tasa mínima de Mesa |
| Agilidad en descubiertos | Carga guiada con valores por defecto y renovaciones sin nueva aprobación de Riesgos |
| Trazabilidad | Pantalla de acuerdos ruteados por día y estado, con reporte exportable y visor de vencimientos |

# 02  Situación actual (AS-IS)

Cómo se aprueban y cargan hoy las líneas

Las líneas se aprueban por grupo económico (los grupos están en COBIS MIS). A comité se va con una minuta armada a mano (hoy la prepara Abril Vázquez), que puede modificarse si cambia la propuesta durante el comité. La minuta incluye línea actual y propuesta, rating crediticio y fecha de revisión.

|  | Comité de Créditos y Negocios | Subcomité de Créditos y Negocios |
| --- | --- | --- |
| Día | Martes | Viernes |
| Alcance | Todas las líneas en general | Líneas hasta USD 1.000.000 o corporativas hasta $1.000 millones · Solo líneas de ALyC |
| Integrantes | Presidente, directores (Mariela Riusetch, Norberto Matis), gerente de Riesgos, CEO (Cristian Navarro) y gerente comercial que aplique (Raúl Lynch o Rudecindo Roca) | CEO, gerente de Riesgos, equipo Comercial, equipo de Riesgo de Crédito y gerente comercial que aplique |
| Formalización | Sesión grabada | Minuta enviada por el gerente de Riesgos, firma del CEO por DocuSign |

Circuito actual de carga de la línea en COBIS

| Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Middle Office carga la línea a partir de la minuta | Riesgo de Crédito verifica la carga contra la línea aprobada | Aprobación del gerente comercial | Aprobación del gerente de Riesgos | Aprobación del CEO |

En Riesgos, el ruteo de líneas y operaciones lo realiza Agustín Sotz.

# 03  Problemas a resolver

Puntos de dolor detectados en el relevamiento

- Minuta manual: se arma a mano y se vuelve a tipear en COBIS; si el comité cambia la propuesta hay que rehacerla.

- Doble carga y circuito largo: Middle carga, Riesgos verifica y la línea pasa por tres aprobaciones sucesivas.

- Sin control por grupo económico: COBIS no valida el fraccionamiento; el analista de Riesgos controla a mano que no se supere el 15% de la RPC ni la línea del grupo.

- Operaciones de descubierto sin valores por defecto: no se trae vencimiento ni monto de la línea ni se valida la tasa mínima de Mesa.

- Renovaciones: no hay un camino para cursar la nueva operación estando vigente la anterior.

- Garantías: la dependencia del OK de Activas frena el alta sin un mecanismo de excepción controlado.

- Visibilidad: no hay pantalla de acuerdos ruteados ni visor de vencimientos con estado de cuota.

# 04  Alcance del proyecto (TO-BE)

Módulos a desarrollar en COBIS Web

| # | Módulo | Qué incluye |
| --- | --- | --- |
| A | Alta de líneas desde minuta | Se sube la minuta aprobada (con oficial y CUIT), se valida el cliente contra COBIS MIS y se da de alta la línea con gestión de garantías |
| B | Línea en USD ajustable en pesos | La línea general se actualiza según el tipo de cambio (a validar con Accusys) |
| C | Carga de operaciones de descubierto | Carga guiada con valores por defecto, validaciones de tasa y línea, full numerales y garantías |
| D | Renovaciones | Distinción entre renovación y operación nueva, con baja y alta automática |
| E | Pantalla de seguimiento | Acuerdos ruteados por día y estado, filtro por cliente y exportación a reporte |
| F | Costo de dinero | Mesa actualiza en el sistema las tasas mínimas |
| G | Cheques | Endoso a favor de VALO, verificación automática, liquidación y preliquidación al cliente |
| H | Reportes | Visor de vencimientos de préstamos y acuerdos con estado de cuota e impresión de comprobante |

# 05  Módulo A · Alta de líneas desde la minuta

Nuevo circuito de aprobación y carga

| 1. Minuta | 2. Comité | 3. Carga | 4. Validación MIS | 5. Garantía | 6. Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se sube la minuta con oficial y CUIT | El comité aprueba; por el oficial se define quién aprueba (Raúl Lynch o Rudecindo Roca) | Carga del oficial / carga de Riesgos | Si el cliente está en COBIS MIS se carga la línea; si no, alta simplificada con CUIT, razón social y rating | Si requiere garantía, se espera el OK de Activas | Se da de alta la línea en COBIS |

Reglas clave

- La minuta debe incluir oficial y CUIT; el oficial determina el aprobador comercial.

- Si la línea tiene garantía asociada, el alta queda a la espera del OK de Activas.

- Excepción: pantalla para que el gerente de Riesgos o el CEO fuercen el alta, con regularización posterior del OK de garantía por Activas.

- Clientes fuera de COBIS MIS: alta simplificada que detecte CUIT, razón social y rating.

Módulo B · Línea en USD ajustable en pesos: la línea general debe actualizarse en función del tipo de cambio. Requiere definición técnica con Accusys.

# 06  Módulos C y D · Operaciones de descubierto y renovaciones

De la carga manual a la carga guiada y controlada

| Hoy | Propuesta |
| --- | --- |
| Middle Office carga la operación y la envía a Riesgos | Botón desde la pantalla de consumido de línea que lleva directo a la carga de la operación |
| Riesgos verifica a mano el fraccionamiento (COBIS no controla por grupo económico) | Control automático: la suma de operaciones no supera la línea del grupo y el grupo no supera el 15% de la RPC del banco |
| Vencimiento y monto se ingresan a mano | Trae automáticamente el vencimiento de la línea y, por defecto, el monto total del subproducto elegido |
| Sin validación de tasa | Valida que la tasa sea mayor a la tasa mínima ingresada por Mesa |
| Sin distinción de full numerales | Se elige si es full numerales; se consumen primero esos acuerdos (p. ej. C1 a C5) y luego los sin full numerales (C6 a C9) |
| Garantías fuera del circuito | Si lleva garantía: carga de la garantía, OK de Activas y alta conjunta de garantía y acuerdo |

Dos universos: renovación vs. operación nueva

- Renovación: permite cursar la nueva operación con la anterior vigente; considerando vencimiento y forma de liquidación de intereses, da de baja la anterior y activa la nueva. No vuelve a Riesgos porque ya está aprobada con la línea.

- Operación nueva: no se permite cursarla si existe otra vigente del mismo tipo de descubierto.

# 07  Módulos E a H · Seguimiento, tasas, cheques y reportes

Herramientas de control y operación diaria

| Módulo | Funcionalidad | Usuario principal |
| --- | --- | --- |
| E · Pantalla de acuerdos | Acuerdos ruteados por día y su estado; filtro por cliente; exportación a reporte | Middle Office / Riesgos |
| F · Costo de dinero | Carga y actualización de tasas mínimas en el sistema, que alimentan la validación de tasa del Módulo C | Mesa |
| G · Cheques | Con línea vigente, el cliente endosa los cheques a favor de VALO; corre el proceso de verificación de aceptación (desarrollado por Martín); con OK, Middle selecciona y liquida; los pendientes los revisa Riesgos y, si no hay OK, se rechaza el endoso; se carga la tasa y se genera una preliquidación que el cliente aprueba | Middle Office / Riesgos / Cliente |
| H · Reportes | Visor de vencimientos de préstamos y acuerdos con el estado de la cuota que vence e impresión del comprobante | Middle Office / Comercial |

# 08  Reglas de negocio y controles

Validaciones que el sistema debe asegurar

| Regla | Dónde aplica | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| Límite por grupo económico | Carga de operación | Ningún grupo económico supera el 15% de la RPC del banco |
| Consumo de línea | Carga de operación | La suma de operaciones del grupo no supera la línea aprobada |
| Tasa mínima | Carga de operación | La tasa ingresada es mayor que la tasa mínima definida por Mesa |
| Orden de consumo | Acuerdos | Primero full numerales (C1–C5), luego sin full numerales (C6–C9) — rango a confirmar |
| Unicidad | Operación nueva | No se permite otra operación vigente del mismo tipo de descubierto |
| Renovación | Operación renovada | Baja de la anterior y alta de la nueva sin pasar por Riesgos |
| Garantía | Línea y operación | Alta condicionada al OK de Activas, salvo forzado por gerente de Riesgos o CEO con regularización posterior |
| Aprobador comercial | Línea | Se determina según el oficial de la minuta |

# 09  Actores y responsabilidades

Quién participa en el nuevo circuito

| Actor | Rol en el proyecto / circuito |
| --- | --- |
| Middle Office (Valeria Grollino y equipo) | Usuario clave: carga de operaciones, liquidación de cheques, seguimiento de acuerdos |
| Riesgo de Crédito (Agustín Sotz) | Ruteo de líneas y operaciones; revisión de excepciones y cheques pendientes |
| Gerente de Riesgos | Aprobación de líneas; forzado de alta ante garantía pendiente; envío de minutas del subcomité |
| CEO (Cristian Navarro) | Aprobación final; firma de minutas por DocuSign; forzado de alta |
| Gerentes comerciales (Raúl Lynch / Rudecindo Roca) | Aprobación según el oficial de la cuenta |
| Activas | OK de garantías asociadas a líneas y operaciones |
| Mesa | Carga y actualización de tasas mínimas (costo de dinero) |
| Red BI | Desarrollo de las funcionalidades en COBIS Web |
| Accusys | Definición de la línea en USD ajustable en pesos |
| Sistemas / Operaciones (Daniel Semino, Jonathan Domínguez) | Relevamiento, coordinación y seguimiento del proyecto |

# 10  Plan propuesto por fases

Propuesta de priorización para validar con las áreas

| Fase | Contenido | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · Base | Módulo A (alta de líneas desde minuta) y Módulo F (costo de dinero) | Son la base: sin línea cargada ni tasa mínima no se pueden automatizar los controles de operaciones |
| Fase 2 · Operaciones | Módulos C y D (descubiertos y renovaciones) y E (pantalla de acuerdos) | Mayor volumen operativo y el control de fraccionamiento que hoy es manual |
| Fase 3 · Complementos | Módulos G (cheques), H (reportes) y B (línea USD ajustable) | Dependen de definiciones externas (Accusys) o reutilizan procesos existentes |

Nota: la división en fases es una propuesta para discusión; no surgió del relevamiento. Fechas y esfuerzos a estimar con Red BI.

# 11  Dependencias, riesgos y puntos abiertos

Lo que hay que definir antes de desarrollar

Dependencias

- Red BI: capacidad y plazos para el desarrollo en COBIS Web.

- Accusys: definición de la línea en dólares ajustable en pesos.

- COBIS MIS: calidad y actualización de los grupos económicos.

- Activas: tiempos de respuesta del OK de garantías.

Puntos abiertos a validar

- Rango definitivo de acuerdos con y sin full numerales (C1–C5 / C6–C9 figura como ejemplo).

- Formato de la minuta digital y si se genera desde el sistema o se sigue armando a mano.

- Criterios y auditoría del forzado de alta por gerente de Riesgos o CEO.

- Cálculo de la RPC que usa el control del 15% y su frecuencia de actualización.

- Alcance de la frase "todo lo que está en Trámites y Gestión pase por COBIS Web": confirmar si incluye otros productos.

Pendiente: contrastar esta presentación con la transcripción de la reunión del 07/10. El acceso automático a transcripciones de Teams está deshabilitado en el banco; hay que descargarla desde Teams y sumar lo que falte.

# 12  Próximos pasos

Para avanzar con el proyecto

| # | Acción | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar esta presentación con Middle Office y Riesgos (incluida la transcripción del 07/10) | Daniel Semino / Jonathan Domínguez |
| 2 | Cerrar los puntos abiertos de la sección 11 | Middle Office / Riesgos / Mesa |
| 3 | Presentar el alcance a Red BI y pedir estimación por módulo | Sistemas |
| 4 | Consultar a Accusys por la línea en USD ajustable en pesos | Sistemas |
| 5 | Acordar priorización por fases y cronograma | Gerencia de Operaciones / Comercial / Riesgos |